2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统

改造工程项目

项目编号：SZJM-2025-11-002

公开比选文件

采购人：数字江门网络建设有限公司

日   期： 2025 年 11 月

目   录

第一章 比选公告	2

第二章 比选须知	4

第三章 比选流程及评审方法	6

第四章 合同条款	8

第五章 采购需求	16

第六章 响应文件格式	18

第七章、采购需求文件领取登记表	33

第一章 比选公告

本项目已由数字江门网络建设有限公司批准，资金自筹，项目资金已落实。数字江门网络建设有限公司对该项目进行采购。现公开进行采购，采购项目相关要求如下：

1、项目概况

1.1项目背景、概述：2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目。

1.2项目主要内容：鹤山人民医院灾备机房喷淋系统整改、装修和消防设计出图及报审、第三方消防设施检测、协助消防报建、沙坪街道规建办报备、住建部门消防验收备案等消防验收报审全流程相关内容，并确保消防验收合格。

1.3交付期或工期：签订合同之日起60个日历日。

1.4项目预算金额：最高限价人民币5.6万元整（含税）。

2、供应商资格要求：

2.1投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

2.3供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6本次比选不接受联合体参与应答

3、获取比选文件

3.1请供应商于2025年11月18日8时30分至2025年11月20日17时30分（北京时间，下同），通过江门市采购行业协会（请前往“江门市采购行业协会”，网址：http://www.jmcgxh.org.cn），提取《采购需求文件》中的《采购需求文件领取登记表》后需打印并加盖公章，将扫描件发送至数字江门网络建设有限公司邮箱（shuzijiangmen2018@szjmltd.com），并致电通知确认，联系人：周小姐；联系方式：0750-3081185。完成上述要求报名，本项目的报名方可成功。

3.2参与报价的供应商需在递交现场将《采购需求文件领取登记表》盖章原件交予数字江门网络建设有限公司采购实施部门。

4、资料提交方式

本次比选会议将于递交响应文件截止的同一时间在进行，法定代表人/负责人或其委托的代理人应随身携带身份证及法人代表授权委托书准时参加。

4.1响应文件递交时间（截止时间）：2025年11月20日17时30分（北京时间，下同），在此时间后送达的响应文件将不再接受。

4.2响应文件递交地址：数字江门网络建设有限公司（地址：江门市蓬江区建设路42号二至五层），联系人：周小姐/0750-3081185(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-17:30)。

4.3响应文件，需用信封密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。

4.4响应文件可以现场递交，邮寄、快递方式需要在响应文件截止时间前，确保采购方签收。

5．发布公告的媒介

5.1本次采购公告只在江门市采购行业协会（“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn）上发布。

5.2 除上述媒介之外我公司不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告，对于非法转载、篡改采购信息内容的组织或个人，我公司保留追究其法律责任的权利。

5.3 请各供应商提高警惕，不要向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的经济损失，我公司不承担任何责任。

6、联系方式

采 购 人：数字江门网络建设有限公司

地    址：江门市蓬江区建设路42号二至五层

联系人：周小姐

联系人电话：0750-3081185(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-17:30)

采购人：数字江门网络建设有限公司

2025年11月18日

第二章 比选须知

比选须知前附表：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目 |
| 2 | 比选文件的疑问澄清 | 在2025年11月20日17：30前以盖章扫描件及WORD文档的形式提交至（发送至数字江门网络建设有限公司邮箱：shuzijiangmen2018@szjmltd.com），发送后请告知本项目负责人。 |
| 3 | 报价说明 | 本项目设有最高限价，供应商报价超出最高限价作否决应答处理。 报价包含所购买的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。 本项目不允许多次报价，报价表详见第六章。 |
| 4 | 比选有效期 | 90天。 |
| 5 | 响应文件份数及装订要求 | 响应文件份数：正本一份，副本二份，电子版一份（商务技术部分正副本一起密封，经济部分正副本与响应文件的电子版文件U盘一起密封） |
| 6 | 签字或盖章要求 | - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在响应文件格式有提示的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。响应文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。 - 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 - 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： - 供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； - 响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； - 响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 请按上述要求制作响应文件，否则将导致响应文件无效。 |
| 7 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目 采购人名称：数字江门网络建设有限公司 供应商名称： (盖公章) 响应文件在2025年11月20日17时30分前不得开启 |
| 8 | 响应文件提交截止时间 | 详见比选公告 |
| 9 | 递交响应文件地点 | 详见比选公告 |
| 10 | 响应时间及地点 | 响应时间：（同截止时间） 响应地点：(同递交响应文件地点) |
| 11 | 偏离 | 本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离。供应商须认真研读比选文件内容，并按要求填写“合同条款偏离表”和“采购需求偏离表”，偏离表格式详见比选文件第六章。 |
| 12 | 中选原则 | 采用评审价最低法，推选评审价最低的供应商为本项目第一成交候选人。如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。 |
| 13 | 需要补充的其他内容 | 如合同履约过程中，成交人有重大违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、服务质量不达标、成交人原因导致项目进度严重滞后等），采购人有权终止所签署的合同，同时于终止所签署合同之日起该成交人三年内不得参加采购人同类项目的竞标。 |
| 14 | 重要提醒 | 响应文件应打印清晰，利于辨认，所需要提供的证明材料复印应清晰；因不清晰，无法辨认清楚导致的扣分、否决等后果由响应供应商自行承担。 |

第三章 比选流程及评审方法

比选整个过程按包括：符合性评审；详细评审；响应文件的澄清（如有）；成交候选人推荐及出具评审结果报告。

评审标准如下：

- 符合性评审

评审小组对各供应商的响应文件进行符合性评审，全部审查项目通过符合性评审的才可进入下一阶段，不通过的不能进入下一阶段，同时将其响应文件作否决应答处理：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 符合性情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 | 符合/不符合 |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 | 符合/不符合 |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。 3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 符合/不符合 |
| 4 | 信誉要求 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消投标资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 | 符合/不符合 |
| 5 | 联合体 | 本次比选不接受联合体参与应答 | 符合/不符合 |
| 6 | 报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价 | 符合/不符合 |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和采购需求偏离表，本项目不允许负偏离。 | 符合/不符合 |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1.供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2.响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3.响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 | 符合/不符合 |

- 详细评审

1评审委员会按照比选文件确定的实质性响应条款对响应文件进行评价与比较。

2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

- 推荐成交候选人

1本项目推荐一名成交候选人。

2综合考虑供应商的商务和技术条件，经评审满足相关要求情况下价格最低者中选（成交）。

3如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。

4若通过报名单位家数或审查不足2家单位，则项目失败，将重新进行发布比选公告。

第四章 合同条款

一、合同条款说明

1.1 说明

合同条款是采购人和供应商应共同遵守的合同条款，并作为双方签约的依据。请供应商认真阅读。

涉及主要商务合同条款要求，供应商编写响应书和报价之用，并作为成交后买卖双方签订合同的基础。

二、合同模板

2025年数字江门网络建设有限公司

鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目合同

甲       方：

乙       方：

合 同 编 号：

签 订 日 期：      年    月   日

甲方：                        （甲方）

乙方：                        （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律法规，经甲方和乙方充分协商，结合本工程的具体情况，签订本合同，共同遵守。

一．本期工程名称：2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目。

二．本期工程内容包含：鹤山人民医院灾备机房喷淋系统整改、装修和消防设计出图及报审、第三方消防设施检测、协助消防报建、沙坪街道规建办报备、住建部门消防验收备案等消防验收报审全流程相关内容，并确保消防验收合格。以上均按国家规定、国家标准安装，住建、消防等相关部门规定及验收规范进行施工。具体内容如下：

1、喷淋头拆除及整改：拆除机房内原有喷淋系统管道及喷头，调整接驳恢复机房侧房间保障喷淋管网供水；

2、装修消防设计出图：由具有装修消防设计资质的公司按审图中心的相关要求完成设计装修和消防施工图纸等相关材料；

3、消防审图：将符合要求的装修和消防设计图纸等相关材料上传至广东省房屋建筑和市政基础设施工程设计文件管理系统，委托具备审查资质的公司进行相关材料的审查，并取得设计文件审查合格书；

4、第三方消防检测：委托具备消防检测资质的第三方单位对已完工的工程进行消防设施检测，并取得建筑消防设施检测报告；

5、第三方材料送检费用：电线、电缆、线管等相关材料送检费用；

6、提交相关资质材料：装修资质、设计资质、消防资质、验收资质等，上传至广东省工程建设项目审批管理系统；

7、消防验收备案：按鹤山市住建局要求整理相关的消防验收备案资料，包括申请表、竣工报告、竣工图纸、施工单位资质等，所有资料提交住建局审查，审查修改完成后扫描资料上传至广东省工程建设项目审批管理系统，如被系统抽中，配合鹤山市住建局组织现场检查，合格后才能完成验收；

8、项目验收：按照国家的法律法规及规范标准，完成项目的消防验收备案。

三．乙方因施工而借用甲方的有关图纸必须办清转交手续，并妥善保管，不得丢失和转借。

四．本工程的施工工期：签订合同之日起60个日历日。

五．消防工程的施工必须根据国家有关规范和通过审定的设计图纸的要求组织消防工程的施工。

六．工程所需材料，以符合国家有关规定的质量标准为依据，全部由乙方负责采购和申报并完成验收。

七．甲方、乙方需各派壹名工地负责人（分别为甲方XX，联系电话：XX；乙方XX，联系电话：XX）参加工地会议和解决施工中可能出现的问题，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程。

八．乙方在工程验收合格之日起计负责本工程壹年免费质保期，质保期内定期检查及负责紧急维修工作（乙方必须接到甲方的电话通知后24小时内到现场急修工作）。设备如属质量问题由乙方负责免费维修或更换。

九．甲方为乙方的施工提供方便，负责各相关单位间的协调和工程交接。

十．甲方负责提供乙方材料临时堆放场地。

十一．除合同另有约定外，乙方因履行本合同约定服务提供的设备、零配件及材料的更换费用和申报过程涉及的费用均已包含在合同总额中，甲方无需再向乙方另行支付款项。

十二． 本工程项目总价为（小写）¥XX元，（大写）人民币XX元。不含税金额¥XX元，增值税税额¥XX元，提供税率为9%的增值税发票。

十三．合同签订后十天内甲方预付30%工程款，工程完工并取得消防验收备案凭证后十天内甲方支付剩余70%工程款给乙方。

十四．施工过程中如因甲方大量变更某项设计，甲方应在该项工程施工之前5天内事先通知乙方，并提供变更后的一切资料，而由此所产生经济损失由甲方负担。如小量变更的，就由甲、乙双方协商方案，乙方不计收费。

十五．乙方责任

（1）必须按照施工规范和甲方的具体要求施工，确保工程质量；

（2）必须严格按图纸和施工程序进行施工，做好各项质量检查记录和隐蔽验收记录，并做好所有验收资料，工程竣工后完善工程竣工图；

（3）必须遵守甲方的各项工地管理规定，乙方施工人员违规行为的处理由乙方负责；

（4）乙方需自备施工工具和工具的损耗品；

（5）乙方必须严格按照甲方的施工进度施工，不能盲目赶工，必须配合其它工种工序；

（6）乙方负责做好施工人员的安全施工文明，工地及安全施工教育，并递交安全教育记录资料,在施工过程中，如发生一切大小安全事故，由乙方负责承担全部责任；乙方新工人进场前必须汇报并接受乙方安全教育方可进场施工，不可隐瞒甲方派人进场，否则乙方须承担一切后果；

（7）乙方必须签收甲方发出的文件通知，并及时派人配合执行，不得拒收甲方发出的文件通知。

十六．违约责任

（1）甲乙双方均应严格遵守上述合同条款，未按上述条款执行则视作违约；

（2）任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十七．甲乙双方应共同遵守有关施工安全条款。乙方负责本单位施工人员工地施工的劳保。

十八．发生经济纠纷双方协商不成可向江门市蓬江区人民法院起诉。

十九．本合同自双方签定（盖章）之日起生效，到工程交工验收和结清工程款及保养期满之日自然失效。

二十．本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

二十一．本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份。

二十二. 本合同履行过程中，甲方指定XXX（电话：   ；微信    ；邮箱：   ；地址：    ）为甲方联系方人及方式，乙方指定XXX（电话：   ；微信    ；邮箱：   ；地址：    ）为乙方联系人及方式。各方向上述联系方式发出通知、交付资料等视为完成通知、送达行为。一方变更联系人或联系方式的，应当及时以书面形式通知另一方，否则视为变更无效。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

附件：《鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目》建设内容清单。

（以下无正文）

（以下为《2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目合同签署页》

甲    方：                             乙    方：

签约代表：                             签约代表：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：                              签订日期：

附件：

| 建设内容清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 喷淋头拆除及整改 | 拆除机房内原有喷淋系统管道及喷头，调整接驳恢复机房侧房间保障喷淋管网供水等。 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 装修消防设计出图 | 由具有装修消防设计资质的公司按审图中心的相关要求完成设计装修和消防施工图纸等相关材料。 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 消防审图 | 将符合要求的装修和消防设计图纸等相关材料上传至广东省房屋建筑和市政基础设施工程设计文件管理系统，委托具备审查资质的公司进行相关材料的审查，并取得设计文件审查合格书。 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 第三方消防检测 | 委托具备消防检测资质的第三方单位对已完工的工程进行消防设施检测，并取得建筑消防设施检测报告。 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 第三方材料送检费用 | 电线、电缆、线管等相关材料送检费用。 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 提交相关资质材料 | 装修资质、设计资质、消防资质、验收资质等，上传至广东省工程建设项目审批管理系统。 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 消防验收备案 | 按鹤山市住建局要求整理相关的消防验收备案资料，包括申请表、竣工报告、竣工图纸、施工单位资质等，所有资料提交住建局审查，审查修改完成后扫描资料上传至广东省工程建设项目审批管理系统，如被系统抽中，配合鹤山市住建局组织现场检查，合格后才能完成验收。 | 项 |  |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| B | 税率9% |  |  |  |  |  |  |
| C | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币大写: | XX（元） |  |  |  |  |  |

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定。

第五章 采购需求

一、项目背景、概述

鹤山人民医院灾备机房因业务扩展需求，对机房进行装修升级改造。

二、采购内容

1、项目主要内容：鹤山人民医院灾备机房喷淋系统整改、装修和消防设计出图及报审、第三方消防设施检测、协助消防报建、沙坪街道规建办报备、住建部门消防验收备案等消防验收报审全流程相关内容，并确保消防验收合格；

2、项目保修周期：本项目保修周期为1年；

3、工程的施工工期：签订合同之日起60个日历日。

三、项目服务内容

1、喷淋头拆除及整改：拆除灾备机房内原有喷淋系统管道及喷头，调整接驳恢复机房侧房间保障喷淋管网供水等；

2、装修消防设计出图：由具有装修消防设计资质的公司按审图单位的相关要求完成设计装修和消防施工图纸等相关材料；

3、消防审图：将符合要求的装修和消防设计图纸等相关材料上传至广东省房屋建筑和市政基础设施工程设计文件管理系统，委托具备审查资质的公司进行相关材料的审查，并取得设计文件审查合格书；

4、第三方消防检测：委托具备消防检测资质的第三方单位对已完工的工程进行消防设施检测，并取得建筑消防设施检测报告；

5、第三方材料送检费用：电线、电缆、线管等相关材料送检费用；

6、提交相关资质材料：装修资质、设计资质、消防资质、验收资质等，上传至广东省工程建设项目审批管理系统；

7、消防验收备案：按鹤山市住建局要求整理相关的消防验收备案资料，包括申请表、竣工报告、竣工图纸、施工单位资质等，所有资料提交住建局审查，审查修改完成后扫描资料上传至广东省工程建设项目审批管理系统，如被系统抽中，配合鹤山市住建局组织现场检查，合格后才能完成验收。

四、项目服务要求

4.1实施服务要求

消防工程的施工必须根据国家的法律法规及规范标准，并通过审定的设计图纸的要求组织消防工程的施工。

4.2项目验收要求

按照国家的法律法规及规范标准，完成项目的消防验收备案。

五、项目预算

- 本项目的采购预算最高限价为人民币5.6万元（含税），中选供应商需根据实际成交价提供相应税率的增值税专用发票。

- 除合同另有约定外，乙方因履行本合同约定服务提供的设备、零配件及材料的更换费用和申报过程涉及的费用均已包含在合同总额中，采购人无需再向中标供应商另行支付款项。

六、费用支付方式

合同签订后十天内甲方预付30%工程款，工程完工并取得消防验收备案凭证后十天内甲方支付剩余70%工程款给乙方。

第六章 响应文件格式

正本/副本

2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目

响应文件

(商务技术/报价文件)

供应商：                   (盖单位公章)

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日   期： 2025 年 X 月XX 日

目录

供应商须标注每一项的页码

第一部分：商务技术响应文件

1、响应函

2、法定代表人/负责人身份证明（附身份证复印件）

3、授权委托书（附身份证复印件）

4、合同条款偏离表

5、采购需求偏离表

6、信誉承诺函

7、资格审查资料

第二部分：报价文件

1、报价一览表

（以上两部分文件分别装订和封装）

评审索引（速查表）

为提高评审工作效率，请供应商根据符合性审查编制索引（速查表），放在响应文件目录后面，并标出每项对应页码。

一、符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表/负责人证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 |  |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 |  |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。 3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |
| 4 | 信誉要求及廉洁诚信 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消投标资格状况、近三年内无骗取中标或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 |  |
| 5 | 联合体 | 本次比选不接受联合体参与响应。 |  |
| 6 | 响应报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价。 |  |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和采购需求偏离表。 |  |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 |  |

第一部分：商务技术响应文件

一、响应函

数字江门网络建设有限公司：

1．我方已仔细研究了2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目比选文件的全部内容，现提交响应文件（响应文件正本一份、副本两份；响应文件电子版（U盘）一份）。包括以下内容：

（1）响应函；

（2）法人授权委托书及授权代表身份证明；

（3）营业执照（或事业单位法人证书等）；

（4）对项目需求书的应答；

（5）项目实施方案；

（6）比选文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。

我方在此声明：

2．我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件；

（3）我方同意本响应文件自本项目提交响应文件截止时间之日起90日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方成交，贵方的比选文件、成交通知书、我方的响应文件均依据法律法规作为解释合同法律效力的组成部分；

（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，响应保证金将不被退还，并承担相应法律责任；

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务工作，并提交全套成果文件。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。

5．我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

二、企业法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年       月    日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：        职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

法定代表人/负责人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件正面)

法定代表人/负责人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人/负责人：                               （签字）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

受托人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件正面)

受托人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人/负责人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

年       月       日

四、合同条款偏离表

供应商应按照比选文件要求，对本文件第四章 “合同条款”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的合同条款 | 比选文件的合同条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购人相应要求。

2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。

3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。

5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“比选文件的合同条款”列明具体条款。6.本项目不允许负偏离，否则作否决响应处理。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

五、采购需求偏离表

供应商应按照比选文件要求，对本文件第五章“采购需求”内容做出全面响应，并填写下表。

1.本项目需根据下表对“采购需求”做出应答。

2.响应供应商如有“满足”“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在比选文件需求条款偏离表。

注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.如响应完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，如有偏离。请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

4.本项目不允许负偏离，否则作否决响应处理。

| 采购需求书条款号 | 采购需求书内容概括 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景、概述 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 |  |  |  |
| 3 | 项目服务要求 |  |  |  |
| 4 | 项目预算 |  |  |  |
| 5 | 费用支付方式 |  |  |  |

六、信誉承诺函

致：数字江门网络建设有限公司

2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目的响应不存在下列情形：

（1） 供应商被责令停业的；

（2） 供应商被暂停或取消投标资格的；

（3） 供应商财产被接管或冻结的；

（4） 供应商在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（5） 供应商投标产品在使用过程中出现过重大质量问题的；

（6） 为本次比选项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（7） 为本次比选项目的监理人；（监理项目）

（8） 为本次比选项目的代建人；（施工项目）

（9） 为本次比选项目提供招标代理服务的；

（10）与本次比选项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：     年   月 　日

注：供应商应如实出具本承诺书，若供应商弄虚作假的，将承担相应法律责任。

七、审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资格审查资料

1.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。

承诺书

致：数字江门网络建设有限公司

我司承诺在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

供应商：         （加盖公章）

日期：    年   月    日

（二）其他资格审查资料（供应商认为需要补充的相关资料）

第二部分：报价文件

报价一览表

项目名称：2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目

| 供应人名称 | 含税报价总价（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额）： |  |
|  | （大写金额）： |  |

注明

1.本项目含税报价总价不能超出项目预算金额人民币5.6万元整（含税），否则作否决响应处理。

2.报价包含所购买的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对比选文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后三位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表人（签字）：

日期 ：    年     月     日

第七章、采购需求文件领取登记表

| 项目编号 |  | SZJM-2025-11-002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2025年数字江门网络建设有限公司鹤山人民医院灾备机房喷淋系统改造工程项目 |  |
| 申请单位信息 | 单位全称 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |
|  | 领取文件联系人 | 第一联系人 | 第二联系人 |
|  | 联系人姓名 |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |
| 申请单位承诺与声明 致数字江门网络建设有限公司： 一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的采购需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。 二、本公司保证所递交的《采购需求文件领取登记表》及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。 三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。 四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。 申请单位名称及加盖公章： 日期： |  |  |  |