广东省江门市中级人民法院第六、十、十一审判法庭修缮改造工程-装修工程项目
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第一部分：比选邀请函
   中达通采（广东）信息科技有限公司（以下简称“中达通采”）受广东省江门市中级人民法院（以下简称“采购人”）的委托，组织开展广东省江门市中级人民法院立案庭办公室采光改造项目进行公开比选，现邀请合资格的供应商提供密封相应文件参加比选。相关事宜通知如下：
    
一、项目概况
1、项目名称：广东省江门市中级人民法院第六、十、十一审判法庭修缮改造工程-装修工程项目
2、项目编号：20220912001BX
3、公告期限：2022年09月12日至2022年09月15日
[bookmark: _Hlk113786714][bookmark: _GoBack]4、项目最高限价：人民币肆拾捌万肆仟陆佰贰拾玖元零捌分（484629.08元），其中绿色施工安全防护措施费17659.04元。
5、项目改造内容：
	序号
	项目名称
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求

	1-1
	广东省江门市中级人民法院第六、十、十一审判法庭修缮改造工程-装修工程项目

	1.0000（批）
	详见附件一项目清单



详见附件一项目清单
6、项目完成时间：签订合同后30个日历天完成。
2、 供应商资格要求
1、 供应商须是中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其他组织，提供有效的营业执照复印件；
2、 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。（按报价函格式提供书面承诺）；
3、 供应商应具备有效期内建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质，提供有效的资质证书复印件；
4、 供应商应具备有效期内的安全生产许可证，提供有效的证书复印件；
5、 供应商必须是广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市中定点供应商库内装修工程类供应商（需要提供截图证明）；
6、 [bookmark: _Hlk113786777]拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级或以上建造师（企业注册所在地不在广东省行政区域内的投标人的项目负责人必须具备建筑工程专业一级建造师执业资格）项目负责人必须是供应商公司的正式员工。
7、 本项目不接受联合体响应。

3、 提交比选材料要求
    1、供应商应提交包含但不限于如下材料(详见第四部分比选响应文件格式)：
（1）报价函；
（2）法定代表人证明书和授权委托书；
（3）资格证明材料；
（4）售后服务方案；
（5）施工组织设计方案；
（6）工期进度计划；
（7）质量保证措施；
（8）其他供应商认为有必要提供的资料。
2、提交比选材料采用A4纸印刷，并按格式由法定代表人或授权委托人签名并加盖单位公章，按书式装订成册，一式三份（正本一份，副本二份），电子文件一份（U盘形式提交）。所有比选材料装于信封袋或档案袋密封提交。
四、比选办法
本次比选采用综合评分法，详见第三部分评审办法。
五、有关费用
1、参与比选的供应商应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论结果如何，采购人和项目组织方均无义务和责任承担这些费用。
2、组织本次比选组织服务费人民币捌仟元（8000元）由中选供应商向项目组织方支付。
组织费用缴纳：
收款单位名称：中达通采（广东）信息科技有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司江门西区支行
账号：44373301040012339
六、比选文件提交
  响应文件提交时间：2022年9月16日09点30分（北京时间）
  响应文件提交地点：中达通采（广东）信息科技有限公司（江门市蓬江区东华二路2号益源大厦5楼502室）开标室2。
  注：因防疫需要，参与本次比选文件提交的人员需持有24小时核酸检测阴性结果及粤康码绿码进入现场。
七、联系方式
1、采购人信息
名称：广东省江门市中级人民法院
地址：江门市篁庄大道98号
联系人：区先生
联系方式：0750-3936633
2、项目组织方信息
名称：中达通采（广东）信息科技有限公司
地址：广东省江门市蓬江区东华二路2号益源大厦5楼502室
联系人：黄先生
联系方式：0750-3128333




中达通采（广东）信息科技有限公司
                                         2022年09月12日
[bookmark: _Hlk113458805]第二部分：用户需求书
1、 项目基本情况
1、项目名称：广东省江门市中级人民法院立案庭办公室采光改造项目；
2、建设单位：广东省江门市中级人民法院；
3、建设地点：江门市篁庄大道98号；
4、建设内容和规模：供应商应根据采购人提供的设计图纸（如有）、工程项目清单、场地实际情况，按照建筑行业标准及法律法规进行项目建设；
5、项目最高限价：人民币肆拾捌万肆仟陆佰贰拾玖元零捌分（484629.08元）
6、特别说明：
本项目通过比选的方式择优选择一名中选供应商，采购人通过广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商库直接选择本项目中选供应商作为定点供应商，发出议价邀请，本项目的中选价格作为议价中选价格。

2、 项目清单
详见附件一项目清单。
3、 项目技术要求
1、项目总体要求严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范，按最终经采购人审核确定的方案进行施工。
2、项目现场施工条件
（1）施工范围内的临时通道及临时水电设施由中选供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。
（2）施工必须的安全防护由中选供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。
（3）中选供应商须指派具有相应资质的人员进行现场施工管理。
（4）中选供应商应严格执行国家颁布的有关标准和最终经采购人确认的设计方案进行施工。如因现场情况需对设计变更，应根据现场情况向采购人提出申请，经采购人书面同意后方可组织施工。
（5）中选供应商须严格执行安全施工有关规范，设置安全防护栏、警示、告示牌等，切实做好施工现场的防火、防盗及环境保护。施工过程中所发生的任何事故由中选供应商自行承担，因施工造成采购人或第三人的损失，由中选供应商承担赔偿责任。
（6）工程未验收合格交付给采购人前，中选供应商负责妥善保护相关人员、施工材料、设备、管道、工程成品和周围建筑物的安全，如损坏采购人设施或造成事故的责任，由中选供应商负责，并承担因此而发生的费用和相应的法律责任。
（7）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定；保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求。若违反有关规定，应承担造成的损失和行政罚款。
3、项目质量控制标准和使用材料的要求
3.1 项目质量控制标准
（1）本项目质量验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。
（2）工程技术要求按有关国家和省市有关规范及现行行业标准。中选供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选供应商须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
（3）项目完工后采购人可根据需要由第三方机构进行检测，如因中选供应商未按图施工或施工质量未达规范要求，导致检测验收结果不合格，从而造成的采购人损失和返修费用由中选供应商承担。
3.2 使用材料和设备要求
（1）所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。
（2）中选供应商须在合同规定时间内按照现场实际情况、比选文件、报价响应和采购人的要求提供相应材料采购、供应及管理工作，采购的所有材料应附有出厂合格证，工程主要材料在使用前须经采购人同意。若提供的材料不合格，中选供应商应当及时更换合格的材料，工期不予顺延；工程竣工验收交付 采购人使用后发现材料不合格的，中选供应商应当及时返工，承担一切返工费用。
（3）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。
4、工程变更要求
（1）施工中，除采购人引起的工程设计变更，其余不作调整。
（2）所有工程变更须提前提出，并经采购人书面同意后方可组织施工。
5、承包方式：固定总价包干，由中选供应商包深化设计、包人工、包材料、包设备、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包工程验收。
6、工程质量要求：合格。
四、项目商务要求
1、工期要求：签订合同后30个日历天完成。承包范围：供应商根据采购人提供的采购需求、工程量清单及图纸（如有）按成交价以包设备、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工等单价包干的形式承包本项目（注：项目措施费包干，清单外新增工程量按项目所在地最新季度信息价执行计价），最终结算以采购人造价审核金额为准。
是否需要报价前勘查现场：是。
是否需要项目总负责人：是。
是否需要专职安全管理人员：是。
2、特定资格要求一：(1)、投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；★(2) 、投标申请人须是具备建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质 (3) 、须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。需于报价材料中上传上述材料扫描件，并加盖投标人公章，未按要求上传的视为无效报价。
★3、特定资格要求二：拟担任本工程项目负责人须具有建筑工程专业二级或以上建造师（企业注册所在地不在广东省行政区域内的投标人的项目负责人必须具备建筑工程专业一级建造师执业资格）项目负责人必须是本公司的正式员工，须提供注册证及参保记录。注：根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业，提供建造师电子证书的需本人签名确认。需于报价材料中上传上述材料扫描件，并加盖投标人公章，未按要求上传的视为无效报价。
4、特定资格要求三：(5) 、拟任本工程的项目负责人持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。需于报价材料中上传上述材料扫描件，并加盖投标人公章，未按要求上传的视为无效报价。
5、其他要求
（1）人员要求：项目负责人施工期间需每天按时打卡签到，不到位每天扣减叁仟元。
（2）工期要求：超出合同约定期限，每延误一天扣叁仟元。
（3) 施工过程分部工程需由监理公司签证方可继续施工。
（4）施工期间必须服从采购人的疫情防控要求，施工人员为江门市区人员且行程码中无外市行程的需持24小时内核酸检测结果、非江门市区人员或行程码中有江门市外行程的需进行“三天两检”（两次检测均需于江门进行且间隔时间不得少于48小时）方可进场施工、行程码带星的一律不得机场施工，施工期间需按上述要求定期检测。
6、现场踏勘要求：不集中组织踏勘，踏勘人员必须为拟派项目负责人并持供应商营业执照附件、公司授权书到场备查，江门市区人员且行程码中无外市行程的需持24小时内核酸检测结果、非江门市区人员或行程码中有江门市外行程的需进行“三天两检”（两次检测均需于江门市进行且两次间隔时间不得少于48小时）、行程码带星的一律不得进入，未到场踏勘的供应商不得报价。投标人必须上传现场踏勘证明，并于商务响应中填写踏勘编号，否则视为无效报价。
7、报价清单必须加盖报价供应商造价师专用章，如供应商报价低于预算报价的20%，需提供详尽的成本核算证明，未予提供，视为无效报价。
8、验收要求：本工程严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。
9、发票类型要求：发票开具必须严格按照工程量清单单项性质进行开具，如项目中涉及设备、货物的必须开具设备、货物发票用以报销，否则采购人有权以发票不符为由不予支付工程款项。
10、所用的材料必须是原厂、原装、全新、节能环保产品，必须符合国家标准，具备有关质检部门出具的产品检验合格证明。成交人在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，用户要求停工和返工时，成交人应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
11、付款方式
（1）30%。合同签订且采购人收到履约保证金并拿到预付发票后，满足付款条件五个工作日内，支付成交供应商30%的合同款项。 
（2）70%。成交供应商完成全部工作并通过采购人验收后十五个工作日内，采购人支付成交供应商70%的合同款项。 
（3） 采购人收到供应商提供的以下材料后，按照政府采购支付流程办理付款申请，本项目经费来源为财政资金。由于财政拨付延时，导致本项目支付有可能会延期。支付时间以财政资金下达时间为准。
①合同复印件；
②中选供应商须承诺必须严格按照工程量清单单项性质开具正式发票（如项目中涉及设备、货物的必须开具设备、货物发票用以报销，否则采购人有权以发票不符为由不予支付工程款项），并提供中选供应商过往开具的工程及设备（或货物）发票复印件或票样；
③验收报告。
12、履约保证金要求：
收取比例：5%。说明：成交供应商自合同签订之日起5个工作日内向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金，在项目验收合格一年后且无违约情况下十个工作日内无息退还给成交供应商。 （履约保证金账号：账户名称：广东省江门市中级人民法院；开户银行：工行江门分行；账号：2012002709026404070。）
13、售后服务
中选供应商须承诺本项目在质保期1年，内所发生的费用已包含在本次报价中，如有发生不另支付。工程保修期按国家现行的工程质量保修办法执行（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
质保期内，中选供应商接到保修请求，应在2小时内响应，6小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。



第三部分：评审方式
本次比选采用综合评分法，参与比选的供应商应不少于3家。
评审委员会成员由采购人代表和相关行业的评审专家共3人组成。
评审委员会首先对参与比选的供应商进行初步审查（详见附表1），再对通过初步审查的供应商进行技术商务及价格进行比较与评价（详见附表2）。本项目技术商务及价格分值分配情况如下：
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	分    值
	70
	30


由评审委员会成员分别就各供应商的服务方案、施工组织设计方案、工期进度计划、质量保证措施进行比较，评出其技术商务评分，各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务得分。
然后，评出价格评分，取所有合格供应商报价的最低价为基准价，等于基准价格的报价定为30分，高于基准价格的报价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/报价×30，如此类推，算出所有供应商的价格评分。
将技术商务得分和价格得分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列，综合得分最高的为第一候选供应商，次高的为第二候选供应商。综合得分相同的，报价低者排名优先；综合得分和报价均相同时，由评审委员会成员按少数服从多数原则投票决定排名先后，得票高者优先。


附表1   初步审查表
	
序号
	评审内容
	供应商

	1
	供应商须是中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其他组织，提供有效的营业执照复印件
	

	2
	供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。（按报价函格式提供书面承诺）
	

	3
	供应商应具备有效期内建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质，提供有效的资质证书复印件
	

	4
	 供应商应具备有效期内的安全生产许可证，提供有效的证书复印件；
	

	5
	供应商必须是广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市中定点供应商库内装修工程类供应商（需提供广东政府采购智慧云平台（https：//gdgpo.czt.gd.gov.cn/）的查询截图证明）；
	

	6
	比选响应文件已按对应格式签署和盖章
	

	7
	满足用户需求书的带“★”要求
	

	8
	报价总价没有超过项目预算，且绿色施工安全防护措施费符合本比选文件的要求；
	

	9
	没有其他法律法规规定的无效报价的情形
	

	结论
	





附表2   评分标准
	技术商务分值（70分）

	评审项目
	分值
	评分分值

	项目技术方案
	20
	供应商对项目的施工技术方案，包括 ：供应商对项目总体情况的了解、施工部署、应急防控方案、疫情防控方案。评审小组根据响应文件进行评分，方案每涉及一点，得5分，最高得20分。

	项目设计组织计划
	16
	施工组织计划应包括施工进度计划、工程工期承诺函、工期保证措施、工期进度落后赶工计划。评审小组根据响应文件进行评分，方案每涉及一点，得4分，最高得16分。

	项目质量、安全、环境保证措施
	12
	措施应包括针对本项目的工程质量保证措施、安全文明保证措施、环保保护施工措施和特殊时期（雨季、台风、高温天气）保障施工措施。评审小组根据响应文件进行评分，方案每涉及一点，得3分，最高得12分。

	售后服务
	6
	售后服务计划应包括竣工交验和工程售后保修服务。评审小组根据响应文件进行评分，方案每涉及一点，得3分，最高得6分。

	人员情况
	12
	项目人员配备情况：
施工员、质检员、安全员、材料员，每具备一员得2分，最高得分8分，需提供相关证书；
1. 派遣人员包括油漆工、砌筑工、电工、木工，每提供一类人员得1分，最高得4分，需提供项目人员情况表。

	经营业绩
	4
	供应商完成同类项目情况。每提供一份同类项目业绩的，得2分，最高得4分。供应商应在响应文件中提供合同书的复印件，加盖供应商公章，不提供不得分，同一项目不得重复计分。

	报价得分（30分）

	取所有合格供应商报价的最低价为基准价，等于基准价格的报价定为30分，高于基准价格的报价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/报价×30，如此类推，算出所有供应商的价格评分。
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一、报价一览表

报价一览表
采购编号：	报价单位：人民币
	供应商名称
	项目总报价
	备注

	
	（小写金额）
	总报价不含税价格

	
	（大写金额）
	

	
	（小写金额）
	总报价含税价格

	
	（大写金额）
	



注：1.报价应为该项目总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。
2.供应商对该项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
3.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
4.开标一览表（报价表）内容与报价清单金额不一致时，以开标一览表（报价表）为准。
5.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
6.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准.



响应人代表签字及盖公章：                     
1

2、 项目报价清单
详见附件一项目清单
注：（一）需要逐项报价
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（3） 绿色施工安全防护措施费在投标报价时必须按招标控制价中给出的绿色施工安全防护措施费项目金额报价、不得改变金额，否则作废标处理。


三、承诺函

承诺函

广东省江门市中级人民法院：

我公司完全理解本项目询比文件内容，并完全响应本项目询比文件所有条款。
若成为推荐供应商后，我公司无故不签订合同的或拖延不签的，愿意接受贵单位的处罚。


法定代表人（或其授权人）签字及盖公章：           

日期：              
 






四、其他文件
（1）企业营业执照副本、税务登记证副本及组织机构代码证副本（或五证合一副本，复印件盖公章）


（2）法人/负责人身份证复印件（盖公章），如不是法人/负责人，需填写《授权委托书》（盖公章），并提供委托人的身份证复印件（盖公章）。


（3）项目实施方案


（4）项目设计组织计划


（5）项目质量、安全、环境保证措施


（6）售后服务


（7）经营业绩


（8）响应人认为需要提交的其他文件





